# Plan de proyecto – Aplicación web de estadísticas de Catán

## Introducción

La idea principal de este proyecto es desarrollar una aplicación web responsive para registrar partidas del juego de mesa Catán entre grupos de amigos y obtener estadísticas útiles a partir de esos datos. La aplicación estará pensada para usarse desde el móvil durante las partidas (minimizando la fricción al introducir datos) y posteriormente desde cualquier dispositivo para analizar las estadísticas en un panel tipo dashboard. El objetivo es crear una herramienta sencilla pero poderosa que permita a un grupo fijo de jugadores llevar la cuenta de sus partidas y visualizar métricas interesantes sobre su desempeño en Catán. Se buscará un diseño atractivo y fácil de usar, privilegiando la usabilidad real por encima de funciones demasiado complejas, dado que el desarrollador es junior y el tiempo de desarrollo para un MVP (producto mínimo viable) se estima en ~3 meses.

## Objetivos del Proyecto

- Registro rápido de partidas: Permitir ingresar los datos esenciales de cada partida de Catán de forma ágil, incluso mientras se está jugando, sin interrumpir el flujo del juego.

- Estadísticas claras y significativas: Generar métricas y visualizaciones (estilo dashboard) que reflejen el desempeño de los jugadores de forma realista (ej. porcentaje de victorias, puntos promedio, etc.), evitando estadísticas excesivamente complejas que resten usabilidad.

- Orientado a grupos fijos: La aplicación gira en torno a grupos de amigos que juegan entre sí. Cada usuario podrá crear o unirse a uno o varios grupos, y las estadísticas se calculan por grupo, manteniendo separadas las “peñas” de juego.

- Soporte para expansiones de Catán: Desde el comienzo se contemplará la expansión Navegantes (y en el futuro otras) como variantes de reglas configurables por partida. La arquitectura deberá facilitar agregar expansiones sin reestructuraciones mayores.

- Multiplataforma web: Ofrecer una experiencia responsive accesible tanto en móviles (principal uso durante partidas) como en PC, sin necesidad de aplicaciones nativas. Solo se requerirá un navegador web.

- Facilidad de desarrollo y mantenimiento: Usar tecnologías adecuadas (como FastAPI en backend) que permitan un desarrollo relativamente rápido y claro, apto para un desarrollador junior, y que sienten bases sólidas para futuras mejoras.

## Alcance y Limitaciones

En alcance (funcionalidades previstas):

- Registro de usuarios y autenticación básica (cada usuario tendrá cuenta para acceder a sus grupos).

- Gestión de grupos de juego: creación de grupos, opción de unirse a grupos existentes (por invitación o código), listado de grupos del usuario.

- Registro de partidas dentro de un grupo: ingresar fecha, selección de jugadores participantes (3-4 jugadores normalmente, con posibilidad de 5-6 si se soporta la expansión correspondiente), expansión o conjunto de reglas usado en la partida (ej. Base, Navegantes), identificación del ganador y puntos de victoria finales de cada jugador. Campos opcionales: duración aproximada de la partida y notas/comentarios libres.

- Visualización de historial de partidas de un grupo: pantalla principal del grupo mostrando la lista cronológica de partidas registradas con información resumida (fecha, jugadores, expansión usada, ganador y puntuaciones).

- Cálculo de estadísticas básicas por grupo: número total de partidas jugadas, número de victorias por jugador (y win rate o porcentaje de partidas ganadas), promedio de puntos de victoria obtenidos por jugador, duración media de las partidas, etc., presentados en un panel general.

- Perfiles de jugador dentro de un grupo: cada miembro de un grupo podrá ver un perfil con sus propios datos agregados: partidas jugadas, victorias, porcentaje de victorias, puntuación media, racha actual de victorias, etc., así como algunos datos comparativos (por ejemplo, contra quién gana o pierde más).

- Estadísticas avanzadas tipo dashboard para el grupo: visualizaciones gráficas y análisis más profundos, tales como:

- Win rate (porcentaje de victorias) por jugador en el grupo, comparados en un gráfico.

- Puntuación media por jugador.

- Win rate desglosado por expansión (¿los jugadores rinden mejor en Catán básico o en Navegantes?).

- Tendencia de partidas a lo largo del tiempo (ej. cuántas partidas se juegan cada mes, mostrando si la actividad del grupo sube o baja).

- Matchups: comparación directa entre dos jugadores específicos cuando compiten en la misma partida (por ejemplo, “cuando Alice y Bob juegan juntos, Alice gana X% de esas partidas y Bob Y%”).

- Estadísticas específicas de Catán (“Catán puro”): impacto de logros especiales en la victoria. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de veces gana la partida el jugador que obtuvo la Ruta Más Larga o el Ejército más Grande? Estudios de datos muestran que centrarse en la Ruta Más Larga suele ser una estrategia fuerte: conseguir la Ruta Más Larga llevó a la victoria en casi la mitad de las partidas analizadas[1]. Incluso, obtener ambos bonus (Ruta Más Larga y Ejército más Grande) correlaciona con una probabilidad de victoria superior al 90%[1]. Nuestra app podría reflejar estas tendencias en las estadísticas del grupo.

- Relación entre el orden de turno inicial y la victoria (si se registra quién empezó primero, segundo, etc., se puede analizar si algún puesto tiene ventaja o desventaja). Por ejemplo, ¿gana más a menudo el jugador que empieza primero? (En Catán a 4 jugadores no está garantizado; sería interesante que la app muestre estos patrones si existen).

- Identificación de “estilos de juego” a alto nivel: por ejemplo, jugadores con tendencia constructora (ganan construyendo muchas carreteras y asentamientos, suelen obtener Ruta Más Larga) vs. jugadores con enfoque al desarrollo (usan más cartas de desarrollo y caballeros, suelen obtener Ejército más Grande). Esto podría derivarse de los datos registrados de cada partida (ej. cuántas veces un jugador gana con Ruta Más Larga vs con Ejército más Grande, etc.).

- Modo “En juego” (registro en tiempo real): un módulo opcional destinado a ser usado durante el transcurso de una partida, para registrar ciertos eventos o hitos clave sin mucha carga para el usuario. En lugar de anotar absolutamente todo lo que ocurre (lo cual entorpecería el juego), este modo permitiría con unos pocos taps en el móvil registrar eventos importantes como:

- “Jugador X consigue la Ruta Más Larga” (es decir, en el momento que X construye suficientes carreteras para obtener la carta de Ruta Más Larga).

- “Jugador Y consigue el Ejército más Grande” (cuando Y juega su tercer caballero y toma la carta de Ejército más Grande).

- Un contador de caballeros jugados por cada jugador (ej. un botón para +1 caballero para cierto jugador), para llevar control del progreso hacia Ejército más Grande.

- Actualizar rápidamente los puntos de victoria de cada jugador a medida que construyen (por ejemplo, si un jugador construye una ciudad, incrementar su puntaje en +1 en la interfaz).

- Cualquier otro evento clave que se desee (por ejemplo, intercambio de puertos, aunque eso ya es muy detallado; la idea es enfocarse en hitos mayores).

Con unos pocos inputs, la aplicación podría generar una línea temporal de la partida (timeline de eventos) que luego sirve para análisis más avanzado. Por ejemplo, se podría revisar cómo evoluciona la ventaja: quién tomó primero la Ruta Más Larga y si logró retenerla hasta el final, en qué momento alguien alcanzó X puntos, etc. Todo sin exigir anotar cada tirada de dados ni cada recurso – la prioridad es registrar solo lo necesario para enriquecer las estadísticas, sin romper la usabilidad durante el juego real.

- Soporte de expansiones: Desde el MVP se considerará soporte para al menos Catán básico y la expansión Navegantes. Al crear una partida, el usuario podrá indicar qué conjunto de reglas o expansión está usando. Las expansiones se manejarán simplemente como una configuración de reglas diferente, no se pretende simular tableros ni mecánicas específicas en detalle, sino solo almacenar la información necesaria para estadísticas. Por ejemplo, Navegantes tiene como condición ganar con 13 puntos en vez de 10 (según las reglas oficiales, la partida termina cuando un jugador alcanza 13 puntos[2]), y añade conceptos como explorar islas (puntos extras representados con fichas). Estos aspectos se considerarán en la base de datos (p.ej. permitir registrar que una partida de Navegantes se jugó a 13 puntos, y quizá cuántos puntos extra de exploración obtuvo cada jugador, si es relevante). La arquitectura debe ser lo suficientemente flexible para añadir en el futuro expansiones como Ciudades y Caballeros, Mercaderes y Bárbaros, etc., sin “romper” el modelo de datos – es decir, pudiendo extender con nuevos campos o tipos de eventos las particularidades de cada expansión.

Fuera de alcance (lo que deliberadamente NO se implementará):

- Simulación del tablero ni de tiradas de dados: La app no dibujará el tablero de Catán ni intentará representar la posición de carreteras, ciudades, etc. Tampoco se registrarán los resultados de cada tirada de dados ni recursos obtenidos. Se asume que es más práctico y realista ingresar solo datos resumidos (puntos, ganadores, logros como Ruta Más Larga) que pretender digitalizar todo el juego físico en tiempo real.

- Visión computarizada/fotos: No se intentará escanear el tablero con la cámara para obtener datos automáticamente. Todo input será manual (aunque mínimo y optimizado).

- Cálculos excesivamente complejos o innecesarios: Se evita cualquier cálculo “demasiado friki” que sacrifique usabilidad. Por ejemplo, no se intentará calcular probabilidades de victoria en vivo ni métricas que no aporten valor claro a los jugadores. El foco son estadísticas retrospectivas claras y divertidas, no asistente de estrategia en vivo.

- Juego en línea ni matchmaking: La aplicación es solo para registrar partidas físicas jugadas por el grupo. No es una plataforma para jugar Catán en línea ni para emparejar jugadores con desconocidos.

- Aplicaciones nativas dedicadas: No se hará app de escritorio nativa ni app móvil nativa separada; solo la web app responsive, por simplicidad.

## Requisitos Funcionales Detallados

A continuación se desglosan las funcionalidades principales que deberá soportar la aplicación, organizadas por módulos:

### Gestión de Usuarios y Autenticación

- Registro de usuario nuevo: la aplicación permitirá crear cuenta mediante email/username y password, almacenando de forma segura las contraseñas (hashed). También es posible que se permita iniciar sesión con Google u otro OAuth en el futuro, pero para el MVP con un registro sencillo es suficiente.

- Inicio de sesión/Autenticación: sistema de login para que solo usuarios registrados accedan. Tras autenticarse, el usuario podrá ver sus grupos y datos. Se usará probablemente un sistema de token (ej. JWT) o manejo de sesión sencillo proporcionado por FastAPI para proteger las rutas de la API que requieren autenticación.

- Gestión básica de perfil: opcionalmente, cada usuario podría tener un perfil global (fuera de cada grupo) con información mínima (nombre mostrado, avatar quizás). Sin embargo, como todo gira en torno a grupos, muchos datos son por grupo.

### Grupos de Juego

- Crear grupo: un usuario autenticado puede crear un nuevo grupo de Catán (ej. "Grupo Universidad", "Familia", etc.). Al crear el grupo puede asignarle un nombre y opcionalmente una descripción o ubicación.

- Unirse a grupo existente: se podrá invitar a otros usuarios al grupo. Como MVP, se puede implementar mediante un código de invitación que el creador del grupo comparte, o permitiendo búsqueda de grupos públicos. La forma más simple: generar un código o enlace único para el grupo que otros puedan usar para unirse. También se podría simplemente añadir manualmente a los amigos (como creador, agregar miembros por su correo/username).

- Listar grupos: en el panel principal del usuario, ver la lista de grupos a los que pertenece, con opción de entrar a cada uno.

- Ver detalles de un grupo: al entrar a un grupo, mostrar la información del grupo (nombre, miembros) y las partidas registradas en ese grupo (lista).

- Roles (opcional): por simplicidad, todos los miembros del grupo tendrán permisos similares para registrar partidas. Tal vez solo el creador puede invitar/expulsar miembros. No se implementará una gestión de roles compleja en MVP.

### Registro y Gestión de Partidas

- Crear/Registrar partida: funcionalidad central donde el usuario ingresa una nueva partida jugada:

- Seleccionar la fecha (por defecto la actual).

- Seleccionar qué jugadores participaron. Aquí, se listarán los miembros del grupo para marcar quiénes jugaron (normalmente 3 o 4 jugadores; idealmente la interfaz impide seleccionar menos de 3 o más de 4 para Catán básico, aunque con expansiones podrían ser hasta 6).

- Elegir la expansión/reglas usadas en la partida (un desplegable: Base por defecto, o Navegantes, etc. A futuro más opciones).

- Indicar el ganador de la partida (por ejemplo con un botón o seleccionando uno de los jugadores participantes).

- Ingresar los puntos de victoria finales de cada jugador. Esto puede ser un campo numérico junto a cada nombre. Por ejemplo: Alice 10, Bob 8, Carol 6 puntos.

- Campos opcionales:

  - Duración de la partida (por ejemplo 1h 30m; puede ser libre o elegir entre rangos de tiempo).

  - Notas: texto libre para anotar cualquier comentario (ej. “Partida muy reñida, Alice ganó gracias a una carta de Punto de Victoria en el último turno”, o “Probamos la variante X…”).

  - Orden de turno inicial: si se desea registrar quién fue 1º, 2º, etc., se podría incluir (para luego estadísticas sobre ventaja de turno). Quizás como desplegable o numerando a los jugadores seleccionados.

  - Logros especiales: en MVP tal vez no, pero eventualmente podría marcar quién obtuvo Ruta Más Larga y Ejército más Grande (si la partida es Catán básico; en expansiones puede haber análogos).

- Botón de Guardar partida, que valida los datos (ej. que los puntos de todos están presentes, que hay un ganador seleccionado, etc.) y guarda la información en la base de datos.

- Lista de partidas: como mencionamos, la pantalla principal dentro de cada grupo muestra la lista de partidas registradas. Cada entrada mostrará resumen: fecha, número de jugadores (o sus iniciales/avatares), qué expansión se jugó, quién ganó y con cuántos puntos. Por ejemplo: “12/01/2026 – 4 jugadores – Ganador: Alice (10 Pts) – Expansión: Base”. Esta lista debe estar ordenada por fecha (descendiente, la más reciente primero).

- Detalle de partida: al tocar/seleccionar una partida de la lista, se podrá ver un detalle completo:

- Jugadores y puntajes finales de cada uno.

- Ganador resaltado.

- Expansión/reglas usadas.

- Cualquier nota escrita.

- (En fases posteriores, también la línea de tiempo de eventos si se usó el modo en juego).

- Estos detalles permiten revisar esa partida específica a profundidad.

- Edición/Eliminación de partida: Idealmente se permitiría corregir una partida (por ejemplo si se ingresó mal un puntaje) o borrarla si fue un registro de prueba. Sin embargo, para MVP se podría simplificar permitiendo edición solo en los primeros X minutos tras crearla, o solo al administrador del grupo. Este detalle puede manejarse según tiempo disponible.

### Estadísticas y Dashboard del Grupo

- Panel de estadísticas generales: en cada grupo habrá una sección de “Estadísticas” o un dashboard. En MVP inicial se mostrarán algunas métricas básicas de forma textual, y en fases siguientes se agregan gráficas y más variedad. Las estadísticas clave incluyen:

- Partidas totales jugadas en el grupo.

- Victorias por jugador: cuántas partidas ha ganado cada miembro. A partir de ello, win rate (victorias/partidas jugadas * 100) por jugador. Esta métrica es central para competir amistosamente.

- Puntos de victoria promedio por jugador: promedio de puntos finales obtenidos. Muestra consistencia, incluso en partidas que no ganaron.

- Duración media de las partidas: calculada entre las partidas que registraron duración. Útil para curiosidad (¿suelen tardar 1 hora o 2 horas?).

- Partidas por mes: cantidad de partidas jugadas en cada mes (o en cada sesión, dependiendo de la frecuencia). Esto se puede mostrar como un gráfico de barras o línea temporal para ver la actividad del grupo a lo largo del año.

- Gráficos comparativos: se incorporarán visualizaciones para facilitar comparar a los jugadores:

- Un gráfico de barras (o pie) de porcentaje de victorias por jugador en el grupo.

- Un gráfico de barras de puntuación promedio de cada jugador.

- Un gráfico de líneas o columnas de partidas jugadas a lo largo del tiempo (ej. X partidas en enero, Y en febrero, etc., para ver tendencias).

- Análisis de rendimiento por expansión: Si el grupo juega con diferentes reglas (Base vs Navegantes), mostrar quizás estadísticas separadas:

- Win rate de cada jugador en partidas base, vs en partidas Navegantes.

- Cantidad de partidas jugadas de cada tipo.

- Esto podría indicar, por ejemplo, “Alice ha ganado 50% de sus partidas en Catán Base, pero 70% en Navegantes”.

- Matchups (cara a cara): función donde se seleccionan dos jugadores del grupo y se muestra un pequeño análisis de sus enfrentamientos:

- Cuántas partidas han jugado juntos.

- De esas, cuántas ganó cada uno (y % relativo). Ej: “Alice y Bob jugaron 10 partidas juntos; Alice ganó 7 (70%), Bob ganó 3 (30%)”.

- Incluso se podría extender a triple enfrentamiento, pero lo principal es de a pares.

- Efecto de Ruta Más Larga / Ejército más Grande: Usando los datos registrados de cada partida (marcando quién tuvo la Ruta Más Larga y Ejército más Grande al final), se puede mostrar:

- Porcentaje de partidas ganadas por quien obtuvo la Ruta Más Larga. (¿Realmente suele ganar el que tiene la ruta larga? En general sí en ~50% de los casos según datos[1], pero habrá que ver en el grupo).

- Porcentaje de partidas ganadas por quien obtuvo el Ejército más Grande.

- Porcentaje de partidas en que una misma persona tuvo ambos (ruta + ejército) y ganó.

- Estas métricas “metajuego” añaden sabor para los fans: por ejemplo, si en el grupo descubren que quien consigue Ruta Más Larga gana el 80% de las veces, eso podría influir su estrategia.

- Orden de turno vs victoria: Si se guarda el orden de turno inicial, se podrá calcular la tasa de victorias de quien comienza primero, segundo, etc. Se mostraría algo como: “Victorias iniciando 1er: 30%, 2do: 25%, 3ro: 20%, 4to: 25%”. Si bien en Catán la ventaja de turno está equilibrada por el doble turno del último en el setup, será interesante ver si en la práctica de este grupo hay tendencia.

- Perfiles individuales de jugador: Al ver el perfil de un jugador dentro del grupo, además de las estadísticas mencionadas (win rate, promedio, racha actual de victorias consecutivas si las tiene, etc.), incluir:

- Historial de partidas del jugador: listado filtrado de partidas donde participó, con indicación de resultado (ganó/perdió, puntos).

- “Mejor compañero”: identificar con qué otro jugador del grupo tiene mayor sinergia. Dado que Catán es free-for-all (todos compiten), aquí interpretamos “mejor compañero” como el jugador con el que más veces gana cuando ambos están en la misma partida. Por ejemplo, si Alice ganó 5 de 8 partidas en las que también jugaba Bob (no en equipo, pero coincidiendo en mesa), y ese porcentaje 62% es el más alto que Alice tiene con cualquier jugador, se diría que Bob es su “mejor compañero” (quizá bromeando que Bob es su amuleto de la suerte).

- “Némesis”: el jugador contra quien más pierde o quien más veces la ha derrotado. Por ejemplo, si siempre que Alice y Carol juegan juntas, Carol suele ganar, Carol sería la némesis de Alice. Se puede calcular como el oponente que tiene más victorias en partidas donde el jugador en cuestión no ganó.

- Estas relaciones se calculan fácilmente filtrando las partidas por aquellos en que ambos estuvieron y viendo victorias.

En resumen, el módulo de estadísticas será bastante completo, aunque muchas de estas sub-funciones (gráficos, matchups, estilo de juego) se implementarían progresivamente en fases posteriores, después del MVP básico.

### Modo “En juego” (Timeline de eventos)

- Activación del modo en juego: En la interfaz de una partida (posiblemente al crear una nueva partida, ofrecer “Iniciar modo en juego” en lugar de simplemente guardarla finalizada), para que durante la partida se puedan agregar eventos. Alternativamente, crear una partida con estado “en curso” que luego se cierra.

- Interfaz móvil simplificada: Mostrar botones grandes o controles fáciles para registrar los eventos elegidos sin tener que escribir texto:

- Botón para “Ruta más larga -> [Seleccionar jugador]” cuando alguien alcanza 5+ carreteras continuas por primera vez y obtiene la tarjeta de Ruta Más Larga.

- Botón “Ejército más grande -> [Jugador]” cuando corresponda.

- Botón “+1 caballero a [Jugador]” para llevar el conteo de caballeros jugados por cada quien.

- Posiblemente un control para ajustar puntos de victoria: por ejemplo, una lista de jugadores con sus puntos actuales y botones +/− para modificarlos conforme construyen asentamientos/ciudades o compran cartas de punto de victoria. De esta forma, al final la app ya sabría los puntos finales de cada uno sin tener que reingresarlos.

- Almacenamiento de eventos: Cada acción registrada generará un evento en la base de datos asociado a la partida en curso, con timestamp o al menos un orden secuencial. Por ejemplo:

- (Turno 3) Alice obtuvo Ruta Más Larga (longitud 5).

- (Turno 7) Bob jugó un caballero (Bob: 1 caballero jugado).

- (Turno 10) Carol obtuvo Ejército más Grande (3 caballeros jugados).

- (Turno 12) Bob superó a Alice en Ruta Más Larga (Bob construyó su 6ª carretera, arrebatando la ruta).

- etc.

- Cierre de partida: Al terminar la partida real, se ingresan los puntos finales (si no se fueron actualizando) y se marca la partida como finalizada. A partir de ahí, los eventos quedan registrados en un timeline visible en el detalle de la partida.

- Visualización de timeline: En el detalle de la partida, una sección tipo “línea temporal” listará los eventos en orden. Esto ayuda a recordar cómo se desarrolló la partida, y habilita estadísticas adicionales:

- Por ejemplo, medir la influencia de Ruta Más Larga/Ejército en la victoria con mayor precisión: ¿El jugador que obtuvo Ruta Más Larga al final, la tuvo desde temprano o la robó al final? ¿Cuántas veces alguien robó la Ruta Más Larga en el último momento para ganar?

- Estilo de juego: con eventos podríamos perfilar si un jugador tiende a construir muchas carreteras vs usar caballeros. Por ejemplo, si un jugador en la mayoría de partidas juega 0 caballeros y construye 15 carreteras (pero quizá no gana), versus otro que juega muchos caballeros, etc. Estas tendencias podrían reflejarse en su perfil.

- Sin fricción excesiva: Es importante destacar que este modo es opcional. Muchos grupos quizás prefieran solo anotar resultados finales. Pero para los muy entusiastas, el timeline agrega un nivel extra de detalle que puede hacer las estadísticas más interesantes, sin llegar a pedir registrar cada intercambio o recurso.

### Soporte de Expansiones

- Selección de expansión por partida: Al registrar una partida, se elige qué ruleset se usó: inicialmente “Base” o “Navegantes”. Internamente, esto ligará la partida a un objeto configuración de reglas.

- Reglas particulares: La aplicación debe considerar las diferencias principales de cada expansión en cuanto afecten a las estadísticas:

- En Navegantes, la condición de victoria estándar sube a 13 puntos (con 4 jugadores) en vez de 10[2], así que una partida de Navegantes se marcará como ganada al llegar a 13. Esto es más un dato para mostrar o validar (p.ej., si alguien introduce que el ganador tuvo 10 puntos en Navegantes, tal vez advertir “¿seguro? la regla son 13 PV para ganar”, aunque podría ser un escenario corto).

- Navegantes introduce puntos de victoria especiales por explorar islas (fichas de Catán). Esto podría registrarse en notas o incluso añadir un campo para “puntos extra por exploración” por jugador, si se desea detalle. Sin embargo, dado que al final esos puntos cuentan en el total, quizá no es necesario separarlos; basta con registrar la puntuación final total.

- Ruta más larga y Ejército más grande siguen existiendo en Navegantes, aunque la “Ruta más larga” podría contarse incluyendo barcos (regla opcional “Ruta comercial más larga” donde caminos y barcos conectados cuentan juntos). Habría que decidir cómo manejarlo: posiblemente un evento de Ruta Más Larga se aplica igual (ya sea por caminos o barcos).

- No se introducen nuevas figuras de bonificación en Navegantes aparte de las fichas de exploración. Por tanto, para esta expansión, nuestro modelo de datos no requiere nuevas tablas, solo parámetros diferentes.

- Arquitectura extensible: Preparar el modelo de datos para futuras expansiones:

- Por ejemplo, Ciudades y Caballeros reemplaza el concepto de Ejército más Grande por el Defensor de Catán (puntos por defender contra bárbaros) y añade progreso de ciudad, etc. Es complejo, pero podríamos representarlo añadiendo nuevos tipos de eventos (ej. “Ataque bárbaro repelido por X”) y quizás nuevos campos (ej. cuántas mejoras de ciudad tiene cada jugador).

- Otras expansiones introducen variantes de reglas (comerciante, escenarios, etc.). La idea es que la entidad Ruleset/Expansion pueda tener campos configurables (p.ej., victory_points_required, flags como has_longest_road, has_largest_army – en Ciudades y Caballeros estas serían false pero habría otros).

- El código debe evitar asumir constantes propias solo del juego base (como “ganar siempre con 10 puntos”); en lugar de ello, basarse en los datos del ruleset asociado a la partida.

- En resumen, no acoplar la lógica a Catán básico únicamente, sino permitir condicionales según la expansión. Así el grupo podrá en el futuro usar la app aunque mezclen expansiones, sin necesidad de rediseñar desde cero.

## Requisitos No Funcionales

- Usabilidad y UX: Dado que la app será usada durante un juego de mesa, la interfaz debe ser muy sencilla, minimalista y rápida. En móvil, los botones deben ser grandes y claros, el texto legible. Se preferirá un diseño limpio antes que adornos complicados. Además, la introducción de datos debe requerir los mínimos toques posibles (ej. seleccionar de listas en vez de escribir nombres manualmente cada vez).

- Responsividad: La aplicación web debe verse y funcionar bien en pantallas pequeñas (teléfonos) y también en computadores de escritorio. Esto implica usar un diseño web adaptable (por ejemplo con CSS Flexbox/Grid o un framework CSS ligero tipo Bootstrap o Tailwind).

- Rendimiento: El volumen de datos en cada grupo probablemente será pequeño a moderado (quizás decenas o unos pocos cientos de partidas en el largo plazo). FastAPI y PostgreSQL podrán manejar esto fácilmente. El uso de Pandas para análisis está justificado porque los datasets serán pequeños y las consultas de agregación serán sencillas. Pandas es conocido como la “navaja suiza” para análisis de datos en Python, capaz de manipular, agrupar y filtrar datos eficientemente[3]. Su uso facilitará implementar estadísticas complejas rápidamente, sin preocuparnos de optimización prematura.

- Escalabilidad básica: Aunque inicialmente la app es para uso personal o de pequeños grupos, se procurará seguir buenas prácticas que permitan escalar a más usuarios o más grupos:

- Utilizar un ORM (SQLAlchemy) con un motor de base de datos robusto (PostgreSQL) garantiza que el almacenamiento pueda crecer y las consultas optimizarse si fuera necesario.

- Estructurar el proyecto de forma modular (separando routers, modelos, esquemas) facilitará agregar más endpoints o entidades conforme se expandan características.

- FastAPI de por sí ofrece alto rendimiento, comparable a Node.js o Go, y una experiencia de desarrollo muy buena[4]. Esto nos da margen para crecer sin que la app se vuelva lenta.

- Seguridad: Proteger la información de usuarios y grupos:

- Autenticación segura (idealmente usar HTTPS en despliegue, y tokens o sesiones seguras).

- Hash de contraseñas (bcrypt).

- Autorización: impedir que un usuario acceda a datos de un grupo al que no pertenece, por ejemplo mediante IDs en URLs. Cada petición debe verificar los permisos.

- Evitar inyecciones SQL u otras vulnerabilidades aprovechando las herramientas del ORM y validación Pydantic.

- Mantenibilidad: El código será escrito de forma clara, con comentarios donde sea útil, y siguiendo convenciones de la comunidad. Se pueden usar linters y formateadores (como flake8, black) para mantener estilo consistente.

- Pruebas: Si el tiempo lo permite, incluir tests unitarios básicos especialmente para las funciones de análisis de datos (p.ej., verificar que el cálculo de win rates o rachas sea correcto con datos de ejemplo). Esto evitará errores en cálculos estadísticos.

- Portabilidad y despliegue: Desarrollar preferiblemente con configuraciones independientes (12-factor app). Por ejemplo, poder usar SQLite localmente para facilidad, pero en producción conectar a PostgreSQL. El ORM facilita cambiar de motor de BD. Se considerará usar herramientas como Docker para aislar el entorno, aunque un junior podría posponer Docker hasta necesitar despliegue.

- Registro y monitoreo: Implementar logging básico de la aplicación (accesos, errores) para depurar y mantener. Si se despliega en la nube, quizás integrar alguna herramienta de monitoreo sencilla.

## Diseño de la Solución

En esta sección describimos la arquitectura técnica que seguirá el proyecto, así como el modelo de datos y componentes principales.

### Arquitectura general de la aplicación

Arquitectura propuesta para la aplicación: separación por capas de datos, modelo ORM y lógica de negocio/API.

La solución seguirá una arquitectura típica de una aplicación web en Python con FastAPI, separando la lógica en capas:

- Base de Datos (Data): Usaremos una base relacional (SQLite para desarrollo inicial por simplicidad, y PostgreSQL en producción para robustez). Todas las entidades (usuarios, grupos, partidas, etc.) se almacenan en tablas relacionales. Emplearemos SQLAlchemy como ORM para interactuar con la BD de forma objetiva. Adicionalmente, se integrará Alembic (herramienta de migraciones de SQLAlchemy) para versionar cambios en el esquema de la base de datos a lo largo del desarrollo.

- Capa ORM/Modelos: Definiremos modelos de datos en SQLAlchemy que mapean a las tablas (ej. una clase User corresponde a tabla users). Estas clases incluyen las relaciones entre entidades (por ejemplo, un Match tiene una relación muchos-a-muchos con User a través de MatchPlayer). Esta capa nos permite manipular registros como objetos Python, delegando a SQLAlchemy la traducción a consultas SQL. SQLAlchemy es una librería muy madura y flexible para bases de datos relacionales[5][6], lo que facilitará implementar consultas complejas (y Pandas complementará para análisis sobre esos datos).

- Capa de Acceso a Datos (CRUD/Servicios): Encima del ORM, crearemos funciones de servicio o CRUD que encapsulan operaciones comunes. Por ejemplo, create_match(data) que crea una partida nueva con sus jugadores, o get_group_stats(group_id) que consulta partidas de un grupo y calcula estadísticas (posiblemente usando Pandas). Separar esta capa ayuda a mantener la lógica de negocios aislada de las rutas API, facilitando pruebas y futuras modificaciones.

- Capa API (FastAPI): La capa superior expone una API RESTful usando FastAPI. Se estructurarán routers o controladores para cada entidad principal (usuarios, grupos, partidas, estadísticas, etc.). FastAPI nos permite documentar automáticamente estas rutas y probarlas mediante la interfaz Swagger/UI generada[4]. Para mantener orden, usaremos múltiples módulos de rutas (APIRouter) en lugar de una única enorme: esto es similar a usar Blueprints en Flask[7], permitiendo por ejemplo tener un módulo group_router con todas las rutas bajo /groups, otro match_router para /matches, etc., e incluirlos en la app principal. Cada endpoint se encargará de recibir una petición HTTP, validar datos de entrada (gracias a modelos Pydantic) y llamar a las funciones de servicio/CRUD apropiadas, devolviendo la respuesta (ya sea JSON para la API o renderizando plantillas HTML si hacemos páginas).

- Frontend/Presentación: Inicialmente, podríamos optar por generar páginas HTML en el backend usando Jinja2 (que se integra fácilmente con FastAPI[8][9]) para las vistas de la aplicación (formularios, listas, dashboard básico). Esto simplifica el desarrollo ya que el desarrollador junior puede evitar lidiar con un framework JavaScript complejo. Sin embargo, la API REST estará ahí, de modo que en el futuro se podría construir un front-end más interactivo (por ejemplo, una SPA con React/Vue o simplemente mejorar interactividad con un poco de JavaScript). Durante el MVP, la prioridad es funcionalidad sobre estética, pero aprovecharemos CSS y quizá una librería gráfica simple para el dashboard (por ejemplo, integrar alguna librería JS como Chart.js para gráficos, o generar gráficos estáticos con Python si es más rápido).

- Análisis de datos (Pandas): Dentro de la capa de servicios, usaremos Pandas para calcular las estadísticas agrupadas. La secuencia típica será: obtener los datos brutos de partidas (por ejemplo, todas las partidas de un grupo, con jugadores y resultados) mediante consultas ORM, cargar eso en un DataFrame Pandas, y luego efectuar group by, filtros, cálculos de promedio, etc. Pandas es ideal para este tipo de análisis post-consulta, y dado el volumen manejable de datos, la penalización de rendimiento es mínima comparada con la velocidad de desarrollo que brinda.

Organización del código: Se seguirá una estructura de proyecto Python recomendada para FastAPI, separando componentes en paquetes. Por ejemplo: un paquete app/ con subpaquetes models/ (ORM models), schemas/ (Pydantic models para validar requests/responses), routers/ (los controladores APIRouter), services/ (lógica de negocio/CRUD), db/ (configuración de base de datos y sesión), etc[10][11]. Esta estructura modular hace el proyecto escalable y mantenible, permitiendo a desarrolladores (actuales o futuros) entenderlo fácilmente[12]. La filosofía es que cada responsabilidad esté aislada: por ejemplo, la creación de un Match nuevo implicará: 1. Un endpoint FastAPI en routers/matches.py que recibe la solicitud POST. 2. Este endpoint usa un esquema Pydantic para validar el payload (jugadores, puntos, etc.). 3. Llama a una función de servicio create_match(db_session, data) en services/match_service.py. 4. Esta función de servicio interactúa con los models necesarios (User, Match, MatchPlayer, etc.) usando la sesión de BD (db_session) provista (posiblemente obtenida vía Dependencias de FastAPI para inyectar la sesión[13]). 5. Se hacen las inserciones/actualizaciones en BD y se retornan los objetos creados. 6. El endpoint luego devuelve un resultado (por ejemplo, un esquema Pydantic de respuesta confirmando la creación o los datos del match creado).

Este flujo claro separa la lógica de validación (esquemas), la de transporte (routers/endpoints) y la de negocio (servicios y modelos), siguiendo principios de Clean Architecture. Además, FastAPI nos permite documentar fácilmente las dependencias y seguridad de cada router; por ejemplo, podemos añadir una dependencia global para que todas las rutas de un router requieran autenticación de usuario (con Depends(get_current_user)), evitando repetir chequeos en cada función[14][15].

Diagrama de componentes: El diagrama presentado arriba ilustra estas capas. En el lado derecho, los routers de FastAPI manejan las peticiones entrantes y utilizan modelos Pydantic (esquemas) para la entrada/salida. En medio, las funciones de negocio (CRUD) y los modelos del ORM procesan la lógica usando la sesión de BD. A la izquierda está la base de datos y el motor SQLAlchemy que ejecuta las operaciones. Esta separación de preocupaciones permite que, por ejemplo, el cálculo de estadísticas se realice en una función independiente que primero obtiene datos vía ORM y luego los procesa (posiblemente con Pandas) antes de retornar los resultados al router que responde al cliente. Es decir, podríamos tener un endpoint /groups/{id}/stats que simplemente llame a get_group_stats(id) y devuelva ese resultado formateado en JSON o embebido en una página HTML.

### Modelo de Datos (Entidades y relaciones)

Definimos las entidades principales y sus relaciones en el dominio de este proyecto:

- User (Usuario): representa a un usuario de la aplicación (persona con cuenta login). Campos clave: id, username (o email), password_hash (contraseña cifrada), quizás nombre para mostrar. Relación: un usuario puede pertenecer a múltiples grupos.

- Group (Grupo): representación de un grupo de juego fijo. Campos: id, name, description, creator_id (FK al User que creó el grupo). Relaciones: tiene muchos miembros (usuarios a través de GroupMember), y muchas partidas.

- GroupMember: tabla intermedia para la relación muchos a muchos de User <-> Group. Campos: user_id, group_id (composite PK). Podemos añadir atributos como fecha de ingreso, rol (ej. admin o miembro normal). Sirve para saber qué usuarios pertenecen a qué grupo.

- Match (Partida): una partida de Catán jugada. Campos: id, group_id (FK al grupo donde se jugó), date (fecha/hora), ruleset_id (FK a la expansión/reglas usadas), winner_id (FK al User ganador, que a su vez debe estar entre los jugadores de la partida), duration (entero o intervalo opcional), notes (texto). Relaciones: tiene muchos jugadores a través de MatchPlayer, pertenece a un grupo.

- MatchPlayer: tabla intermedia para relación muchos a muchos de User <-> Match, con información adicional de la participación del jugador en esa partida. Campos: match_id, user_id (FKs), y campos extras como victory_points (puntos de victoria que este jugador obtuvo en esa partida). También se pueden incluir aquí flags como longest_road=True/False y largest_army=True/False si queremos marcar que ese jugador obtuvo esas cartas en la partida. Alternativamente, podríamos almacenar longest_road_player_id en Match, pero si más de uno la tuvo durante la partida (en momentos distintos) se pierde información; más flexible es almacenar en MatchPlayer quién la tuvo al final: por convención, solo uno puede tener Ruta Más Larga al terminar, así que un campo booleano en MatchPlayer es suficiente para marcar al que la tuvo (o incluso un campo achievements con posibles valores).

- MatchEvent (Evento de partida): representa un evento en la línea temporal de una partida (solo se usa si modo en juego está activo). Campos: id, match_id (FK), timestamp (o un orden/turno), event_type (por ejemplo: "LONGEST_ROAD", "LARGEST_ARMY", "KNIGHT_PLAYED", etc.), player_id (FK al jugador involucrado, si aplica), value (opcional, por ejemplo podría almacenar longitud de la ruta cuando ocurrió, o el número de caballeros que alcanzó). Esta tabla puede almacenar secuencialmente todos los hitos relevantes ocurridos.

- Ruleset (ConjuntoReglas/Expansión): define una configuración de reglas. Campos: id, name (ej. "Base", "Navegantes"), victory_points_required (10 para base, 13 para Navegantes[2], etc.), max_players (4 para base, 6 para base+expansión 5-6 jugadores, 6 para Navegantes con expansión 5-6 también), has_longest_road (bool), has_largest_army (bool), y potencialmente otros flags (por ejemplo, Ciudades&Caballeros tendría has_longest_road=False, has_largest_army=False porque no existen esas cartas, pero tendría otras como has_metropolis=True, etc. que aquí no detallamos). La idea es que desde esta entidad sabemos cómo interpretar los datos de una partida: qué condiciones de victoria tenía y qué tipos de estadísticas especiales aplicar.

- PlayerProfile: (Opcional) Podríamos tener una entidad que represente un usuario dentro de un grupo con estadísticas acumuladas. Por ejemplo, PlayerProfile con campos user_id, group_id y contadores acumulativos: games_played, games_won, total_vp, longest_road_wins, etc. Esto funcionaría a modo de caché para no recalcularlo siempre. Sin embargo, mantener esto actualizado incrementa la complejidad (habría que actualizar tras cada partida). Dado que podemos calcular estos datos con consultas o con Pandas dinámicamente, es probable que inicialmente no implementemos PlayerProfile en BD, sino que calculemos las stats al vuelo. Aun así, conceptualmente existe el "perfil de jugador en el grupo" que la aplicación mostrará, solo que no necesariamente se persiste todo, salvo quizás unas pocas cosas como la racha actual (que es más fácil de guardar que recalcular cada vez).

En cuanto a las relaciones principales: - Un Grupo tiene muchos Usuarios (a través de GroupMember). Un usuario puede estar en múltiples grupos. - Un Grupo tiene muchas Partidas (Match). Cada partida pertenece a un único grupo. - Una Partida tiene varios Jugadores (Usuarios) asociados (a través de MatchPlayer). Y cada usuario puede aparecer en varias partidas. - Un MatchPlayer vincula un Usuario con una Partida y añade datos (puntos, etc.). - Una Partida puede tener múltiples Eventos (MatchEvent) ordenados. - Un Ruleset (expansión) tiene muchas partidas asociadas, y cada partida conoce cuál ruleset usa.

Esta estructura permite consultar fácilmente datos como: “dame todas las partidas de este grupo donde X usuario participó y ganó” o “qué jugador tiene más victorias en este grupo”, etc., mediante combinaciones de filtros en estas tablas.

Nota sobre integridad: Se aplicarán restricciones lógicas como: el winner_id de un Match debe ser uno de los usuarios listados en MatchPlayer de esa partida. Esto se puede validar en la lógica de la app. Asimismo, MatchPlayer deberá tener exactamente un registro por jugador participante (no duplicados). Se puede usar la clave compuesta (match_id, user_id) única para garantizarlo.

### API Endpoints principales

(A modo de guía, listamos algunas rutas REST probables; estos endpoints podrían cambiar en implementación final, pero sirven para planificar el desarrollo.)

- Auth:

- POST /auth/register – registrar nuevo usuario.

- POST /auth/login – iniciar sesión (devuelve token JWT o cookie de sesión).

- Usuarios/Perfil:

- GET /me – datos del usuario autenticado (y quizá sus grupos).

- GET /users/{user_id} – info pública de usuario (limitada, tal vez no necesaria).

- Grupos:

- POST /groups – crear grupo nuevo.

- GET /groups – listar grupos del usuario actual.

- GET /groups/{group_id} – detalles de un grupo (miembros, quizá stats básicas, lista de partidas).

- POST /groups/{group_id}/invite – (opcional) generar enlace/código de invitación.

- POST /groups/{group_id}/join – unirse a un grupo mediante código (alternativamente esto se hace vía un endpoint genérico /join-group con código).

- GET /groups/{group_id}/members – listar miembros (o incluido en details).

- DELETE /groups/{group_id}/members/{user_id} – (opcional) remover miembro (si admin).

- Partidas (Match):

- POST /groups/{group_id}/matches – crear una partida en el grupo.

- GET /groups/{group_id}/matches – listar partidas del grupo (posiblemente con paginación si muchas).

- GET /matches/{match_id} – obtener detalles de una partida específica (incluyendo eventos si tiene).

- (Opcional editar/borrar partida: PUT /matches/{id}, DELETE /matches/{id}).

- Modo en juego / Eventos:

- POST /matches/{match_id}/events – agregar un evento a la partida en curso (el payload incluiría tipo de evento y jugador afectado).

- GET /matches/{match_id}/events – obtener lista de eventos (podría ir incluido en detail).

- Podrían crearse atajos, p.ej POST /matches/{id}/events/longest-road {player} si queremos endpoints separados por tipo; pero un único endpoint con un campo type es suficiente.

- Estadísticas:

- GET /groups/{group_id}/stats – obtener estadísticas agregadas del grupo (como JSON). Este endpoint invocaría la lógica de cálculo (agrupando partidas del grupo).

- GET /groups/{group_id}/stats?filter=expansion:Base – (opcional) permitir filtros por expansión, jugadores, rango fechas, etc. e incluir esos en la consulta.

- GET /groups/{group_id}/players/{user_id}/stats – obtener stats individuales de un jugador en el grupo (para su perfil).

- Posiblemente endpoints específicos: GET /groups/{id}/matchups?player1=X&player2=Y para enfrentar dos jugadores (aunque esto se puede derivar del stats general o calculado en front).

- Public API: Si hacemos página pública, quizá GET /public/groups/{group_code}/stats sin auth, que muestra stats agregadas (sin datos sensibles).

FastAPI facilitará implementar estos endpoints y probarlos. Cada router (por ejemplo groups_router, matches_router) se define y luego se incluye en la app principal con su prefijo, manteniendo el código organizado[16]. Esto es especialmente útil en un proyecto de mayor tamaño para que el desarrollador junior no se pierda en un solo archivo gigante.

### Ejemplo de flujo de uso

Para ilustrar cómo se integran estas partes, imaginemos el flujo cuando un usuario registra una partida: 1. El usuario Alice (loggeada) navega al grupo "AmigosUni" en la webapp. 2. Pulsa "Nueva Partida". La app le muestra un formulario (renderizado servidor con Jinja o en el frontend) donde selecciona jugadores (por ejemplo checkboxes de Bob, Carol, ella misma Alice), expansión "Base", ganador "Alice", puntos: Alice 10, Bob 8, Carol 6, duración 1:15, nota "Partida muy disputada", orden turnos (Alice 1ª, Bob 2º, Carol 3ª). 3. Al enviar, el navegador hace un POST /groups/123/matches con esos datos (ya sea form encoded o JSON via JS). 4. El endpoint FastAPI correspondiente valida que Alice pertenece al grupo 123 y los datos requeridos están completos. Crea la partida: llama a crear un Match con group_id=123, ruleset=Base, date=now, etc. Inserta la fila en BD. Luego por cada jugador envía a crear MatchPlayer con su puntaje. Marca winner_id = Alice.id. Marca que Alice tenía largest_army? supongamos nadie alcanzó 3 caballeros así que false para todos, longest_road? digamos Bob tuvo longest road, entonces en MatchPlayer de Bob se marca longest_road=True. 5. Devuelve éxito (código 201) y posiblemente redirige a la lista de partidas. 6. La lista de partidas ahora incluye esta nueva entrada. Alice puede verla inmediatamente. 7. Más tarde, en la pestaña de Estadísticas, el endpoint /groups/123/stats será llamado. Este reúne todas las partidas del grupo 123 (ahora incluyendo la recién añadida) y calcula: total partidas = N, victorias de Alice++ etc., recomputa promedios, etc., posiblemente usando Pandas. Devuelve o renderiza esa info. Alice verá en su perfil que su win rate subió. 8. Si hubieran usado el modo en juego, durante la partida habrían estado llamando a POST /matches/X/events cada vez que algo ocurría. Esos eventos se asocian en BD. Al finalizar, los stats podrían incluso aprovechar esa información (pero la mayoría de stats globales solo necesitan datos finales, los eventos alimentan stats específicas como “X% de partidas donde alguien robó la ruta larga al final”).

Este ejemplo muestra que cada componente tiene su responsabilidad pero conectan a través de las capas de la arquitectura.

## Roadmap de Desarrollo (Fases)

Para organizar el trabajo en el tiempo (aprox. 3 meses para el MVP inicial), dividiremos el desarrollo en fases con entregables claros. Cada fase construye sobre la anterior, permitiendo probar la aplicación incrementalmente:

### Fase 1: MVP básico

Objetivo: Tener una versión mínima pero utilizable de la aplicación donde un grupo de amigos pueda registrar partidas y ver algunas estadísticas sencillas. En esta etapa se prioriza la funcionalidad esencial por encima de la estética o análisis avanzados.

Alcance de Fase 1: - Configuración inicial del proyecto: crear la estructura base de FastAPI, configurar la base de datos (inicialmente SQLite) y el ORM. Definir los modelos de datos principales (User, Group, Match, MatchPlayer, Ruleset básico). - Autenticación básica: implementar registro e inicio de sesión de usuarios. Posiblemente usar OAuth2 Password (JWT) que FastAPI ofrece en su tutorial, o si se prefiere, sesiones tradicionales. Para MVP, un login simple es suficiente (se puede utilizar la documentación interactiva de FastAPI para probar, pero también crear un formulario HTML sencillo). - CRUD de Grupos: endpoints para crear grupo, unirse (quizá simplificado: agregar manualmente usuarios por nombre en la base de datos para probar, si el flujo de invitación no se hace aún). Listar grupos del usuario en la UI. - Registro de Partidas: formulario o endpoint para crear una nueva partida dentro de un grupo: - Soportar ingresar jugadores (como checkboxes o multi-select de los miembros del grupo). - Selección de expansión (solo Base y Navegantes en lista, aunque en MVP incluso si se elige Navegantes no se hace nada diferente excepto almacenarlo). - Ganador y puntos de cada jugador. - Guardar en base de datos las entidades Match y MatchPlayer correspondientes. - Listado de Partidas: vista dentro del grupo que muestre las partidas registradas con información resumida. Verificar que se puede navegar, posiblemente orden por fecha. - Estadísticas básicas: mostrar en alguna parte (por ejemplo, encima o debajo de la lista de partidas) unas métricas calculadas hasta el momento: - Total de partidas en el grupo. - Recuento de victorias por jugador (por ahora, podría mostrarse en texto o tabla simple, ej: "Alice: 5 victorias, Bob: 3, Carol: 2"). - Quizá calcular porcentajes de victoria también. - Si es fácil, promedio de puntos de cada uno. - Estas pueden calcularse con una consulta SQL con SUM/COUNT o cargando todo en Pandas DataFrame y calculando allí. Para MVP, con pocos datos, se puede incluso recalcular on the fly cada vez sin problema. - Interfaz mínima: usar Jinja2 templates para renderizar páginas de: - Lista de grupos (con enlaces a entrar a cada grupo). - Página de grupo con lista de partidas y formulario para nueva partida. - Página de registro/login. - No enfocarse mucho en CSS, pero usar algo simple para que no se vea roto en móvil. Podría usarse un CDN de Bootstrap para tener un layout responsivo básico. - Validaciones y errores: manejar los casos básicos: no permitir registrar partida con menos de 3 jugadores, etc. Mostrar mensajes de error simples en la UI o en la API responses. - Testing manual: al terminar fase 1, probar registrando una serie de partidas reales de ejemplo y verificar que los datos cuadran (sumas, etc.). Hacer ajustes si alguna funcionalidad clave falta.

Tiempo estimado: ~4-5 semanas. Al final de Fase 1, deberíamos tener algo que, aunque sencillo, ya sirva para su propósito principal: persistir partidas y ver quién gana más. Esto podría incluso desplegarse en un entorno de prueba para que los amigos empiecen a usarlo y dar feedback.

### Fase 2: Estadísticas avanzadas y perfiles de jugador

Objetivo: Enriquecer la aplicación con el dashboard completo de estadísticas y las páginas de perfil de jugador, haciendo la experiencia más atractiva y útil. También introducir filtrados por expansión u otros, mejorando la usabilidad.

Alcance de Fase 2: - Dashboard de grupo mejorado: implementar todas (o la mayoría) de las estadísticas descritas en la sección funcional, por ejemplo: - Mostrar gráficos (integrar una librería de gráficos). Dado que FastAPI puede devolver JSON fácilmente, una opción es hacer la página del dashboard más dinámica: usar AJAX para pedir los datos estadísticos y graficarlos en el navegador con Chart.js u otra librería. Si el desarrollador no se siente cómodo aún con mucho JS, podría generar gráficos estáticos en el servidor (por ejemplo con matplotlib/Seaborn y guardándolos como imágenes PNG a mostrar). Sin embargo, gráficos interactivos en web quedan mejor con JS. - Gráfica de victorias por jugador, gráfica de puntos medios, gráfica de partidas en el tiempo, etc. - Tablas o textos para cosas como matchups, orden de turno vs victorias (puede ser un pequeño cuadro). - Cálculo de métricas de “Ruta Más Larga” vs victorias: requerirá que en Fase 2 empecemos a registrar quién tuvo ruta larga y ejército grande en cada partida. Esto implica una migración en BD: añadir campos en Match (ej. longest_road_winner_id, largest_army_winner_id) o en MatchPlayer (booleans). Se opta por MatchPlayer booleanos para flexibilidad. Entonces, actualizar el formulario de registro de partida para permitir marcar quién obtuvo esas cartas (podría ser adicionales selects antes de guardar partida, o asumir que se marcan después en edición… aunque mejor incluirlo en registro: por ejemplo, dos dropdowns “Ruta más larga: [jugador]”, “Ejército más grande: [jugador]” con opción “Nadie” si no aplica). - Tras recolectar esos datos, incorporar en estadísticas: ej. “De 10 partidas, en 7 ganó quien tenía Ruta Más Larga, en 5 ganó quien tenía Ejército más Grande, en 4 una misma persona tenía ambas, etc.”. - Filtros en dashboard: agregar controles para filtrar las estadísticas por: - Rango de fechas (ej. último año, último mes). - Por expansión (ver solo partidas Base o solo Navegantes). - Por número de jugadores (3 jugadores vs 4 jugadores) si se quiere analizar diferencia. - Por subconjunto de jugadores (por ejemplo, stats de cuando juega cierto trío). - Estos filtros pueden ser combos en la UI que al cambiar, recalculan (posiblemente recargando la página o vía AJAX llamando a endpoints con query params). - Esto requiere que la función de cálculo de stats acepte parámetros y pueda filtrar las partidas correspondientes antes de agrupar. - Perfiles de jugador: crear página de perfil dentro de un grupo para cada jugador (accesible quizás haciendo clic en su nombre en la lista de miembros o tabla de stats). - Mostrar sus stats personales: partidas jugadas, victorias, win rate, puntos promedio, su máxima puntuación lograda en una partida, su mínima (por curiosidad), etc. - Mostrar “racha actual”: cuántas victorias consecutivas lleva (esto se calcula mirando las partidas más recientes). - Mejor compañero y némesis: calcular quién aparece más en sus victorias y quién les gana a menudo, como explicamos en requisitos. Esto puede mostrarse como “Mejor aliado: X (han coincidido en 10 partidas de las cuales Y ganó en 7 que jugó con X presente)” – quizás simplificar la explicación. - Historial: listar partidas del grupo donde este jugador participó, resaltando las que ganó. Esto prácticamente sería filtrar la lista general de partidas por aquellas que tienen MatchPlayer con user = X. Puede presentarse en formato tabla con columna Resultado (Ganó/Perdió). - Mejoras en UI/UX: aprovechar fase 2 para pulir la interfaz: - Agregar botones/enlaces claros para acceder a perfiles, dashboard, etc. - Posiblemente implementar navegación sin recargar toda la página (usando JS para cambiar secciones) – aunque no obligatorio, se puede mantener multi-página. - Mejorar el diseño visual de los gráficos y tablas. Añadir colores o iconos (por ejemplo, una medalla junto al nombre del ganador en la lista de partidas). - Asegurarse de la responsividad de las nuevas secciones (los gráficos deben escalar en móvil). - Backend robusto: con la introducción de más lógica, asegurarse de optimizar las consultas: - Utilizar eager loading en consultas ORM para evitar problemas N+1 (por ejemplo, cuando sacamos partidas y sus jugadores). - Si ciertas stats son costosas de calcular cada vez y el grupo tiene muchas partidas, podríamos introducir caching. Una opción simple: cachear el resultado de /stats por unos minutos, o mantener un campo en Group con JSON de stats precomputadas actualizado cada vez que se agrega una partida. Sin embargo, probablemente innecesario a pequeña escala. - Es buen momento para escribir tests automatizados para la lógica de stats, dada su complejidad creciente (por ejemplo, testear que al agregar una partida nueva, las victorias por jugador se actualizan correctamente, etc.). - Soporte de Navegantes refinado: si en fase 1 no distinguíamos mucho, aquí asegurarnos: - Cuando ruleset = Navegantes, si alguien introduce 10 puntos como ganador, tal vez advertir que normalmente son 13 (aunque no obligatorio). - Mostrar en la UI de partida que es a 13 puntos (ej. “Partida Navegantes (objetivo 13 PV)”). - Permitir 5-6 jugadores? Esto depende de si se quiere incluir la extensión de 5-6. Podría dejarse para fase 4 junto con otras expansiones, a menos que el grupo ya juegue de a 5-6, en cuyo caso implementarlo aquí (implica simplemente cambiar la validación de máximo jugadores de 4 a 6 para ese ruleset y adaptar UI). - Despliegue de prueba: Al completar fase 2, la app ya es bastante funcional y atractiva. Sería conveniente desplegarla en alguna plataforma (ej. Heroku, Fly.io, Railway) para pruebas reales con el grupo. Esto implicará usar PostgreSQL en prod, configurar variables de entorno, etc., pero es una valiosa experiencia para el dev junior y permitirá feedback real.

Tiempo estimado: ~4 semanas. Muchas de estas funcionalidades (gráficas, perfiles) pueden hacerse en paralelo o semi-independientes, pero también pueden consumir bastante tiempo afinando detalles. Es importante priorizar: por ejemplo, si el tiempo apremia, se podría lanzar fase 2 con solo algunas gráficas hechas y dejar alguna estadística opcional para después.

### Fase 3: Modo “En juego” y Timeline de eventos

Objetivo: Implementar el módulo de registro en tiempo real de eventos durante la partida, y aprovechar esos datos para enriquecer aún más las estadísticas. Este es el componente más innovador y diferenciador del proyecto, pero también puede ser el más complejo, por lo que se aborda después de tener lo básico sólido.

Alcance de Fase 3: - Diseño de UI para modo en juego: Crear una vista especial para una partida en curso. Puede ser la misma pantalla de detalle de partida cambiada según estado: - Si una partida está marcada como “en curso” (no finalizada), la vista mostrará los controles de evento en lugar del resultado final. - O bien tener un “modo en juego” separado accesible al crear partida: por ejemplo, tras crear la partida con jugadores, en vez de pedir puntos finales, ofrecer entrar al modo seguimiento. - La interfaz debe ser muy clara y en tiempo real: - Lista los jugadores con sus puntos actuales (iniciando todos en 0 (o 2, considerando que todos empiezan con 2 puntos iniciales por asentamientos en Catán; pero como todos tienen eso, se puede iniciar en 0 y contar solo puntos adicionales)). - Botones para +RutaMásLarga, +EjércitoMásGrande, +Caballero por jugador, +Punto de victoria por jugador (quizá para cartas de punto). - Al presionar, actualizar inmediatamente en pantalla los valores (aquí un poco de JavaScript es útil para actualizar sin recarga). - Registrar el evento vía API (fetch POST) en segundo plano. - Mostrar también una lista (scrollable) de eventos registrados hasta ahora (como log textual). - Backend de eventos: Extender el modelo MatchEvent como ya definido. Añadir endpoints o reutilizar: - Crear evento: recibe match_id, tipo, jugador, etc., guarda con timestamp (datetime.now). - Opcional: usar WebSocket para actualizar la timeline en vivo si varios están mirando. Aunque en MVP con un solo registrador, no es prioritario. Podría ser un nice-to-have si el desarrollador quiere aprender websockets (FastAPI soporta websockets también). - Finalización de partida desde modo en juego: Hay que definir cómo se cierra: - Puede haber un botón “Terminar partida” que lleve a un formulario final donde se confirman los puntos finales (aunque si se llevó bien el registro, los puntos ya los tendría la app calculados). - Al terminar, se consolidan los datos: calcular ganador automáticamente quizás (ver quién tiene más puntos al final). Sin embargo, cuidado: en Catán la partida termina al llegar al objetivo de PV, no necesariamente todos terminarán con la misma cantidad de turnos. Pero podemos suponer que el que llega a 10/13 se declara ganador y se cierra el juego. Nuestra app puede determinar ganador en ese momento. De todos modos, permitir override manual en caso de empate inusual. - Cambiar el estado de la partida a “finalizada” y volver a la pantalla normal de detalle mostrando el resultado final y los eventos. - Uso de eventos en estadísticas: Una vez tengamos eventos registrados, podemos extraer nuevos insights: - Análisis de Ruta vs Victoria detallado: No solo quién tenía la ruta al final, sino en cuántas partidas el que tomó primero la Ruta Más Larga terminó ganando, etc. O promedio de turnos en que el ganador obtuvo la ruta. - Volatilidad de la Ruta Más Larga: cuántas veces cambió de manos en promedio. - Uso de caballeros: por ejemplo, “los ganadores jugaron en promedio X caballeros por partida, los no ganadores Y”. - Estilo de juego: podríamos clasificar jugadores según datos acumulados: porcentaje de partidas ganadas en las que obtuvieron Ejército vs Ruta. Si un jugador ganó 5 partidas y en 4 tuvo Ejército más Grande y nunca Ruta Larga, claramente es un “jugador de desarrollo”. Esto podría mostrarse en su perfil como “Estilo preferido: Desarrollo (prevalece en cartas de caballero)”. Esto es speculative/fun, pero los datos nos lo permiten. - Estas métricas son extras, se implementarían si el tiempo lo permite y si ya hay suficientes datos de eventos para que valgan la pena. - Ajustes en modelo de datos: Quizá se necesiten pequeñas modificaciones: - Añadir campo status a Match (ongoing/finished) o inferir por presencia de winner. - Asegurarse de integridad: mientras una partida está en curso, debería impedir registrar otra en curso con los mismos jugadores? No realmente necesario, pueden jugar paralelamente en otro tablero pero suena raro; no es un caso común, así que no complicar. - Pruebas y UX: Este modo debe probarse bien en una partida real. Evaluar si los participantes logran usarlo sin distracción. Recabar feedback: si resulta engorroso, tal vez simplificar (quitar algunos eventos, etc.). La idea es que sea opcional, así que no afecta a usuarios que no lo quieran.

Tiempo estimado: ~3-4 semanas. Esta fase involucra bastante trabajo en frontend (JavaScript para dinamismo) que puede ser nuevo para el desarrollador. Se debe tener en cuenta la curva de aprendizaje. Si el tiempo apremia, se puede lanzar un modo en juego mínimo (por ejemplo, solo ruta larga/ejército con botones) y ampliar luego.

### Fase 4: Integración de expansiones avanzadas y extras opcionales

Objetivo: Extender la funcionalidad de la app para soportar expansiones adicionales de Catán de forma más completa, y agregar características opcionales interesantes como ranking Elo y páginas públicas.

Alcance de Fase 4: - Soporte completo de Navegantes: si hay escenarios especiales, asegurarse que se pueden reflejar: - Por ejemplo, en Navegantes hay escenarios con misiones, pero como no simulamos, tal vez no hay nada extra que hacer. Quizás incluir en notas o un campo “Escenario” si se desea diferenciar (Islas de los Piratas vs Archipiélago, etc.), aunque no afecta stats generalmente. - Considerar la expansión oficial de 5-6 jugadores: permitir en el UI seleccionar hasta 6 jugadores en partidas Navegantes (y Base si se tiene esa expansión también). Ajustar validaciones y cómo se ven los datos (gráficos de victorias deberán acomodar hasta 6 names, etc.). - Soporte de Ciudades y Caballeros (Cities & Knights): esta expansión cambia mucho el juego: - Ya no existen Ruta Más Larga ni Ejército más Grande; en su lugar hay metrópolis, defensor de Catán, etc. Si nuestro grupo planea usarla, habría que adaptarse. - Se puede introducir un nuevo Ruleset "CyK" con victory_points_required=13, has_longest_road=False, has_largest_army=False. - Nuevos datos a rastrear: quién consiguió metropolis (aunque no es un único ganador, puede haber hasta 3 metrópolis), quién fue defensor de Catán (puede ser varias veces por partida). Quizá por simplicidad se puede tratar defensor de Catán similar a “ejército más grande” en cuanto a que otorga puntos. Metropolis se podría ignorar en stats o contar cuántas metrópolis tuvo cada jugador al final (eso influye en puntos). - Para MVP probablemente no se implementa, pero en fase 4, si se desea, se podría al menos permitir registrar partidas de CyK con sus puntos finales y ganador (sin detallar todo el proceso interno). Y expansiones más minor como Mercaderes & Bárbaros podrían tratarse igualmente. - Ranking Elo (opcional): Introducir un sistema de rating Elo para los jugadores del grupo, como un complemento al win rate. El Elo da una medida de desempeño considerando a quién ganas. Implementación básica: - Iniciar a todos los jugadores con, digamos, 1000 o 1200 de Elo. - Cada partida, actualizar Elo de cada jugador: normalmente Elo es para 1 contra 1, pero existen adaptaciones para multi-jugador. Una heurística simple: considerar que el ganador “ganó” frente a cada uno de los otros, y cada perdedor “perdió” frente al ganador. Se puede hacer n-1 duelos implícitos y ajustar Elo usando la fórmula estándar[17]. Otra opción: solo premiar al ganador y penalizar a todos los demás equally in Elo (menos ortodoxo). - Esto requeriría decidir un K-factor (cuánto se mueve el Elo por partida, p. ej. 32). - Tras cada partida registrada, recalcular Elo de los involucrados y almacenar en un campo elo en PlayerProfile o similar. - Mostrar en el dashboard un ranking Elo del grupo: quién tiene mayor Elo (lo cual reflejaría quién es el “mejor” según resultados pasados). - Beneficio: Elo pondera que ganar contra jugadores fuertes vale más. En grupos competitivos puede ser más significativo que el simple % de victorias. - Ejemplo de comunicación al usuario: “Elo ranking: Alice 1320, Bob 1200, Carol 1180, Dave 1100…”. Incluir breve explicación: se basa en victorias contra jugadores fuertes, similar al sistema de ajedrez[17]. - Esto es opcional y podría ser una funcionalidad escondida o solo visible si activada. - Página pública del grupo: Permitir compartir un enlace con los resultados agregados del grupo sin requerir login, para que incluso amigos que no están registrados puedan ver el “marcador” del grupo. - Podría ser un enlace del estilo /groups/{group_id}/public/{token} donde {token} es un identificador o código de solo lectura. - La página pública mostraría estadísticas globales (ranking de victorias, Elo si existe, etc.) pero quizás no el detalle de cada partida (por privacidad). O podría mostrar solo conteo de partidas, etc. - No se mostrarían nombres completos si se quiere privacidad; pero asumiendo es un grupo de amigos, probablemente está bien mostrar nombres de pila o alias. - Implementar esto implica agregar un campo public_token al Group o una bandera is_public y un generated link. - Refinamiento y optimización final: Revisar todo el sistema: - Mejorar consultas si hay lentitud (por ejemplo, si Pandas se vuelve pesado, considerar mover algunos cálculos a SQL). - Verificar escalabilidad con más datos: probar con datos simulados de, digamos, 1000 partidas y ver que la página de stats carga razonablemente (<1-2 segundos). - Polir la interfaz gráfica con feedback recibido: colores, logos (tal vez usar imágenes de Catán para iconos, teniendo cuidado con copyrights). - Añadir más seguridad si necesario (rate limiting en APIs públicas, etc.). - Documentación: preparar un README o manual breve para usuarios (especialmente si se lanzará más públicamente). - Preparar el entorno de despliegue definitivo, contenedores, etc., si no se hizo antes.

Tiempo estimado: ~4+ semanas. Esta fase es abierta y podría extenderse según cuántas expansiones y extras se decidan incluir. Dado que el MVP se quería en 3 meses, es probable que esta fase ocurra post-MVP, como mejoras continuas.

## Sugerencias y Consideraciones Adicionales

Para concluir, listamos algunas sugerencias generales que pueden ayudar en el desarrollo y asegurar el éxito del proyecto, especialmente dado que el desarrollador es junior:

- Mantener un código limpio y modular: La tentación inicial podría ser codificar rápido todo en unos pocos archivos, pero es muy recomendable aprovechar la estructura modular de FastAPI. Usar APIRouter para separar rutas (usuarios, grupos, partidas) mejorará la organización[7]. Asimismo, separar los modelos ORM, esquemas Pydantic y lógica de negocio en archivos distintos ayuda a no mezclar conceptos y facilita encontrar dónde hacer cambios.

- Aprender de la documentación y ejemplos: FastAPI tiene documentación excelente con ejemplos muy cercanos a lo que necesitamos (por ejemplo, autenticación con OAuth2 password, uso de SQLAlchemy, etc.). Tomar esos ejemplos como base acelerará el desarrollo. Del mismo modo, para la parte de análisis con Pandas, se puede iterar primero calculando cosas directamente con Python o SQL, y luego quizá refinar usando DataFrames para claridad.

- Iterar con feedback real: Una vez que el MVP esté utilizable, es bueno usarlo en partidas reales lo antes posible. Esto revelará qué tan fácil (o no) es registrar datos durante el juego, o qué estadísticas entusiasman más al grupo. Con ese feedback, ajustar prioridades: tal vez descubran que nadie quiere usar el modo en juego porque prefieren concentrarse en jugar, entonces esa parte podría simplificarse o posponerse. O quizás vean que todos compiten por el mejor Elo y vale la pena enfocarse allí.

- No sobrecargar el MVP: Dado el límite de ~3 meses, es mejor cumplir primero con lo esencial (registro de partidas, ver ranking de victorias). Las características avanzadas pueden planificarse pero no deberían impedir lanzar algo funcional pronto. Es preferible tener un producto simple funcionando a tiempo, que uno muy ambicioso incompleto.

- Usar control de versiones (git): Esto es básico, pero importante. Commits frecuentes con mensajes claros ayudarán a rastrear cambios. Dado que es un solo desarrollador, no habrá conflictos de equipo, pero igual es útil para revertir si algo sale mal.

- Esquema de base de datos evolutivo: Aprovechar Alembic para manejar migraciones cuando se agreguen campos (por ejemplo en fase 2 se agrega campos de ruta larga, en fase 3 se agrega events table, etc.). Documentar los cambios de modelo en cada fase.

- Seguridad de la aplicación: Asegurarse de probar que un usuario no pueda ver/editar partidas de otro grupo mediante URLs manipuladas. Implementar decoradores o dependencias de autorización en cada endpoint sensible. Por ejemplo, una dependencia get_current_user combinada con chequeo de group_id en DB (¿pertenece este user a ese grupo?) antes de retornar datos. Este tipo de comprobaciones debe ser consistente.

- Testing y calidad: Aunque el tiempo es limitado, escribir pruebas unitarias para las funciones de stats puede evitar resultados erróneos que son difíciles de detectar a simple vista. También se puede crear datos ficticios de ejemplo (por ejemplo, simular 10 partidas con resultados predefinidos) y calcular manualmente algunas estadísticas para ver si la app coincide.

- Uso de herramientas externas: Para acelerar el front-end, no dudar en usar librerías existentes:

- Bootstrap o Bulma para estilos responsivos (en vez de escribir CSS desde cero).

- Chart.js o D3.js para gráficos, en vez de intentar dibujar manualmente.

- Librerías JS ligeras para elementos interactivos si hace falta (por ejemplo, Select2 para selects con buscador si hay muchos nombres).

- Estas herramientas permiten enfocarse en la lógica de negocio más que en reinventar la rueda en UI.

- Elo y sistemas de ranking: Si se implementa Elo, se puede investigar fórmulas o librerías que soporten multi-player Elo. Como punto de partida, la explicación del sistema Elo tradicional puede servir[17]. Probar con valores pequeños primero. Además, comunicar a los usuarios de forma divertida qué significa Elo (por ejemplo, todos empiezan en 1100; ganar a alguien con más puntos te sube más, etc., como en la referencia mencionada).

- Consideraciones de dominio de Catán: Al ser experto en Catán, el desarrollador debe aprovechar ese conocimiento:

- Por ejemplo, sabe que 11 puntos es imposible sin expansiones (en base siempre máximo 10 para ganar). Así que si alguien ingresa 11 en base, podría automáticamente saber que significa que tenía tanto Ruta como Ejército (10+2-1, porque uno de los PV viene de carta no contada? Bueno, es un detalle). Pero en general, validar puntajes podría ser útil: si jugaban a 10, ningún jugador debería tener >10 a menos que se prolongó intencionalmente. No es crítico, pero podría implementarse pequeñas alertas: “Este jugador tiene 12 puntos, ¿seguro? ¿Jugaron a una meta mayor?”.

- Saber que con 3 jugadores oficiales se juega a 11 puntos (regla variante) o con 5-6 jugadores se juega a 12 (en base, no en oficiales pero algunos lo hacen). Estas variantes podrían contemplarse como opciones al crear grupo o partida.

- Conocer que en Ciudades y Caballeros la partida va a 13 (oficial) y no hay cartas de ruta/ejército, así que deshabilitar esas opciones cuando ruleset = CyK.

- Aprovechar métricas típicas: ej. número de cartas de desarrollo compradas, ratio de producción de recursos – sin embargo, eso requiere datos que no tendremos. Mejor centrarse en lo que sí tenemos: victorias, puntos, logros.

- Flexibilidad para otros juegos: Aunque el proyecto es para Catán, si más adelante se quisiera reutilizar, se podría diseñar algunas partes genericas. Pero dado el tiempo, es recomendable enfocarse en Catán únicamente. (Sin embargo, mentalmente está bien saber que hay apps genéricas de tracking como Shmelo que hacen Elo para cualquier juego[17], lo cual nos inspiró en la parte de Elo).

Con todo lo anterior, el desarrollador junior, apoyado en buenas prácticas y referencias, podrá llevar adelante el proyecto de manera ordenada. Es importante que se divida el trabajo en pasos manejables, se pruebe cada componente y se integre progresivamente. Al final, la aplicación de estadísticas de Catán proporcionará al grupo de amigos una manera genial de cuantificar sus piques y disfrutar aún más del juego a través de los datos. ¡Mucha suerte y a divertirse desarrollando y jugando!

Referencias utilizadas: FastAPI documentation[7], performance and features[4]; Pandas features[3]; Catan strategy analysis[1]; Catan Seafarers rules[2]; Elo rating concept[17].

[1] What is the best port? Stats from twosheep, the best online alternative to Catan.

https://blog.twosheep.io/2024/03/data-driven-insights-strategies-of.html

[2] catan.com

https://www.catan.com/sites/default/files/2021-06/catan-seafarers_2021_rule_book_201201.pdf

[3] [4]  FastAPI + Pandas: Building High-Performance Data APIs in Python | by Nikulsinh Rajput | Medium

https://medium.com/@hadiyolworld007/fastapi-pandas-building-high-performance-data-apis-in-python-d8123e58b104

[5] [6] The Ultimate FastAPI Tutorial Part 7 - Database Setup with SQLAlchemy and Alembic

https://christophergs.com/tutorials/ultimate-fastapi-tutorial-pt-7-sqlalchemy-database-setup/

[7] [8] [9] [13] [14] [15] [16] Bigger Applications - Multiple Files - FastAPI

https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/bigger-applications/

[10] [11] [12] Structuring a FastAPI Project: Best Practices - DEV Community

https://dev.to/mohammad222pr/structuring-a-fastapi-project-best-practices-53l6

[17] Don't let your friends forget who is the winner | Ika's Personal Space

https://www.ika.im/posts/introducing-shmelo